BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TUẦN 4

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP: EDUMOET — HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRƯỜNG HỌC ĐA TRƯỜNG

Học kỳ / Năm học: Học kỳ 1 (2026 – 2027)

Thời gian thực hiện: 05/10/2026 – 11/10/2026 (Ngày bắt đầu tuần 1: 16/09/2026)

Epic thực hiện: TLCN-120 — Backend nền tảng và Đa trường

Nhánh Git: feat/ops-hardening-and-bundle-optimization

# 1. Mục tiêu Tuần 4

- Xây dựng kiến trúc phân tầng chuẩn mực (Clean Architecture), Composition Root Dependency Injection và bộ xử lý lỗi tập trung.

- Hiện thực mô hình dữ liệu đa trường (Multi-tenant), cô lập phạm vi dữ liệu theo Cụm/Trường và kịch bản Seed dữ liệu mẫu.

- Triển khai xác thực JWT an toàn, quản lý phiên và phân quyền RBAC phân cấp level 0–60.

- Thực hiện Hardening biên HTTP, tối ưu hóa đóng gói Frontend và kiểm thử tự động toàn diện từ API đến giao diện (Vertical Slice End-to-End).

# 2. Kết quả công việc đã hoàn thành

## a. Kiến trúc Backend & Mô hình Dữ liệu đa trường

- Clean Architecture & DI Container: Tổ chức mã nguồn phân tầng nghiêm ngặt Controller -> Service -> Repository -> Model. Composition Root dùng JavaScript Proxy lazy-load sạch sẽ.

- Mô hình Dữ liệu Lõi: Hoàn thiện Schemas Mongoose cho Cluster, School, User, Role và AuditLog.

- Dữ liệu mẫu (Seed Data): Xây dựng kịch bản seed hoàn chỉnh tạo sẵn cụm trường, trường học và 10 vai trò hệ thống chuẩn.

## b. Cơ chế Xác thực (Auth) & Phân quyền (RBAC) & Cô lập Tenant

- Xác thực an toàn: Hỗ trợ đăng nhập email/mật khẩu và Google OAuth. Tích hợp thu hồi phiên tức thì qua sessionVersion và đổi mật khẩu tạm.

- Chống Brute-force: Tích hợp auth-throttle.service.js với sliding-window và câu lệnh nguyên tử atomic MongoDB chống brute-force.

- Tenant Context Middleware: Viết tenant.middleware.js tự động lọc phạm vi truy vấn (GLOBAL, CLUSTER, SCHOOL), ngăn chặn rò rỉ chéo trường.

- Phân quyền Level & Ma trận quyền: Hiện thực phân cấp level (0 đến 60) với quy tắc actor.level < target.level, chống leo thang đặc quyền.

## c. Hardening Vận hành & Tối ưu hóa Frontend

- Graceful Shutdown: Bổ sung xử lý tín hiệu SIGTERM/SIGINT trong server.js đóng kết nối an toàn với MongoDB, timeout dự phòng 10s.

- Readiness & Liveness Probe: Nâng cấp endpoint GET /v1/api/health kiểm tra trạng thái MongoDB (HTTP 200 / 503).

- Correlation Tracing: Bổ sung middleware X-Request-Id (UUID v4) tự động gắn vào response header phục vụ đối soát và truy vết lỗi.

- Tối ưu hóa Bundle Frontend: Cấu hình manualChunks trong vite.config.js tách vendor-react và vendor-antd. Giảm file index từ 755 kB xuống 91.4 kB (-87%), build chỉ mất 8.5s.

## d. Kiểm thử tự động hóa toàn diện

- Backend Tests: 288 / 288 tests PASSED (100%).

- Frontend Unit Tests: 11 / 11 tests PASSED (100%).

- E2E Playwright Tests: 46 / 46 kịch bản PASSED (100%) trên 14 phân hệ nghiệp vụ.

- Frontend Production Build: 100% thành công, 0 lỗi, 0 warning.

- Tổng cộng: 345 / 345 bài kiểm thử đều đạt.

## e. Quản lý mã nguồn & Quy trình Git

- Hợp nhất sạch sẽ 26 commits từ nhánh origin/Develop.

- Tạo nhánh tính năng chuẩn quy ước feat/ops-hardening-and-bundle-optimization.

- Đã commit 8 files và push thành công lên GitHub, sẵn sàng mở Merge Request vào Develop.

# 3. Khó khăn gặp phải & Giải pháp xử lý

- Xử lý circular chunk icons Ant Design: Tích hợp đồng nhất @ant-design cùng antd trong chunk vendor-antd và thiết lập chunkSizeWarningLimit: 1200.

- Xử lý probe database /health: Giữ nguyên route contract, kiểm tra mongoose.connection.readyState và viết integration test giả lập cả 2 trạng thái 200 và 503.

# 4. Kế hoạch Tuần 5 (Epic TLCN-130: Nghiệp vụ Đào tạo)

- Merge Pull Request từ nhánh feat/ops-hardening-and-bundle-optimization vào nhánh Develop.

- Triển khai phân hệ Quản lý Học sinh & Lớp học: hồ sơ học sinh, giáo viên chủ nhiệm/bộ môn, phân công giảng dạy.

- Xây dựng nghiệp vụ Chuyển lớp bảo toàn điểm số và lịch sử lớp học.

- Hiện thực API Điểm danh, Nhập điểm và Bảng điểm/Học bạ điện tử cơ bản.

# 5. Khai báo Sử dụng AI (AI Usage Log)

- Công cụ AI: Antigravity AI Assistant (Gemini 3.8 Flash)

- Prompt đã dùng: Kiểm tra git status, pull và merge nhánh Develop, rà soát mã nguồn đồ án theo rubric CNPM 15 tuần, chạy kiểm thử Playwright E2E toàn bộ hệ thống, đề xuất và hiện thực graceful shutdown, db readiness probe /health, tracing x-request-id, cấu hình manualChunks tối ưu bundle size và viết integration test cho HTTP boundary.

- Nội dung AI tạo ra: Sinh mã Graceful Shutdown, DB readiness probe, middleware X-Request-Id, cấu hình manualChunks và 2 integration tests HTTP boundary.

- Phần sinh viên hoàn thiện: Trực tiếp chạy và giám sát 345 bài test local, tinh chỉnh cấu hình chunkSizeWarningLimit tránh lỗi circular chunks, review git diff, commit và push nhánh Git.